Wąbrzeźno, 18 lipca 2019 r.

GB.36.6.2019.SD

Szanowni Państwo,

W związku z zawarciem przez Gminę Miasto Wąbrzeźno umowy z firmą Kobylarnia S.A. na przebudowę ulic: Wspólnej, Pięknej i Kwiatowej informuję o zakładanym harmonogramie realizacji prac. O ile nie wystąpią nieoczekiwane okoliczności, roboty realizowane będą w następujących terminach:

- ul. Wspólna

a) przebudowa infrastruktury technicznej 		– termin:  lipiec - sierpień 2019 r.,

b)  przebudowa nawierzchni dróg i chodników 	– termin: wrzesień - listopad 2019 r.

- ul. Piękna i Kwiatowa

a) przebudowa infrastruktury technicznej 		– termin:  październik - listopad 2019 r.,

b) przebudowa nawierzchni dróg i chodników 	– termin: marzec - lipiec 2020 r.

Przedstawiony powyżej terminarz poszczególnych działań podyktowany jest względami organizacyjnymi, zdolnością finansową Miasta i Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji oraz sposobem dofinansowania zadania środkami Funduszu Dróg Samorządowych.

Pod adresem www.wabrzezno.com (zakładka - aktualności) znajdziecie Państwo wyciąg                       z dokumentacji technicznej, z którym możecie się zapoznać, a w razie pytań, wątpliwości bądź uwag zachęcam Państwa do kontaktu z pracownikiem Urzędu Miasta Panem Sylwestrem Dalasińskim, tel. 503 188 455 lub e-mail: dalasinski@wabrzezno.com.

Jednocześnie zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z dokumentacją techniczną planowanych do wykonania robót oraz dyskusji nad inwestycją i ewentualnym wprowadzeniem korekt do założonego zakresu prac.

Mam świadomość, że każda inwestycja może powodować okresowe uciążliwości i niedogodności jednak liczę na Państwa zrozumienie i deklaruję, że dołożę wszelkich starań aby maksymalnie ograniczyć niedogodności  wynikające z realizacji inwestycji.

Z poważaniem

Burmistrz Tomasz Zygnarowski